#  Приложение

 к постановлению администрации

 Успенского сельского поселения

 Успенского района

 15.05. 2017 г. №116

# Муниципальная программа

# «Формирование современной городской среды» на 2017 год Успенского сельского поселения Успенского района

 Успенский район, с. Успенское 2017г

# Паспорт муниципальной программы

# «Формирование современной городской среды» на 2017 год Успенского сельского поселения Успенского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа«Формирование современной городской среды» на 2017год Успенского сельского поселения Успенского района  |
| Основания для разработки муниципальной программы  | Постановление правительства РФ от 10 февраля 2017года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.03.2017года №169 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края |
|  |  |
| Участники программы | Администрация Успенского сельского поселения, жители многоквартирных домов , органы территориального общественного самоуправления, общественные организации, политические партии |
|  |  |
| Цели программы |  - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;- благоустройство ул. Красной |
| Задачи программы | 1,Повышение уровня благоустройства и приведение в надлежащее состояние объекты благоустройства (внутридомовые проезды, пешеходные дорожки, лавочки, урны) дворовых территорий многоквартирных домов.2.Повышение уровня благоустройства общественной территории, расположенной по ул. Красной в с. Успенском.  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий- количество и площадь муниципальных общих территорий |
| Сроки реализации программы |  2017год |
| Объемы бюджетных асигнований программы  |  Общий объем финансирования составляет 10582.3 т. руб. в т.ч. Федеральный бюджет 5868.4 т.р., краевой бюджет 3751,9 т.р. местный бюджет – 962. т.р.  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обустроить территорию общего пользования-1 ед.Обустроить территорию многоквартирных домов 12 ед. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании Успенское сельское поселение.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2017год Успенского сельского поселения разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания , а также развитие и и обустройство мест массового отдыха населения. В последние годы в Успенском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В тоже время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем. Проезды дворовых территорий многоквартирных домов требуют срочного ремонта (асфальтирования, установка бордюр, замена лавочек и урн)

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Успенского сельского поселения , не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям , предъявляемым к качеству среды временного пребывания , а уровень износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов вызывает дополнительную социальную напряженность среди населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателей | Ед. изм | Значение показателей на 1.01.2017г |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 16 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 30 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения | % | 30 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. |  |
| 5. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га. | 2.3 га. |
| 6 | Доля площади благоустроенных территорий общей площади | % | 40 |
| 7. | Доля финансового участия граждан в выполнении минимального перечня работ по благоустройству | % | - |
| 8. | Доля трудового участия граждан в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % |  В виде субботников |

# 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, улучшение внешнего вида населенных пунктов сельского поселения. Для решения этих задач необходим комплексный подход к решению проблем низкого уровня благоустройства территории поселения и как следствие более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета Успенского сельского поселения, а также повышение комфортности и чистоты территорий сельского поселения.

 Задачами Программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий, осуществление мероприятий по поддержанию порядка благоустройства архитектурно- художественного оформления и санитарного состояния на территории поселения;

- повышение уровня благоустройства, установление единого порядка содержания общих территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан к осуществлению мероприятий благоустройства территорий , повышение их ответственности за соблюдением чистоты и порядка;

- обустройство существующих придомовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования.

# 4. Перечень видов работ Программы

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ПП | Наименование мероприятий | Единичная стоимость мероприятия |  | Примечание |
| 1 |  Ремонт дворовых проездов | 985 руб/м2 |  | Асфальтовое покрытие с бордюром |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | 9136.74 руб |  | 1 светильник с 20 м.п. кабеля. |
| 3 | Установка, замена скамеек, урн, для мусора. | Лавочка7929.6 руб./ шт.Урна- 2055,56 руб./шт. |  |  |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или\_ спортивных площадок | 650 руб./м2 |  |
| 2 | Устройство, оборудование автомобильных парковок |  |  |
| 3 | Высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников |  |  |
| 4 | Устройство, реконструкция , ремонт тротуаров | 985 руб/м2 |  |

Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ПП | Наименование мероприятий | Единичная стоимость мероприятия |  | Примечание |
| 1 |  Ремонт покрытия | 1614 руб/м2 |  |  Покрытие из плитки с бортовым камнем |
| 2 | Обеспечение освещения территорий | 9136.74 руб |  | 1 светильник с 20 м.п. кабеля. |
| 3 | Установка, замена скамеек, урн, для мусора. | Лавочка7929.6 руб./ шт.Урна- 2055,56 руб./шт. |  |  |

Дополнительный перечень работ по благоустройству общественных территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или\_ спортивных площадок | 650 руб./м2 |  |
| 2 | Устройство, оборудование автомобильных парковок |  |  |
| 3 | Высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников |  |  |
| 4 | Устройство, реконструкция , ремонт тротуаров | 985 руб/м2 |  |

**5. Трудовое участие заинтересованных лиц**

1.Проведение субботников жильцов домов , которые вошли в перечень объектов по благоустройству придомовых территорий.

2. Проведение субботников жителей поселения по наведению санитарного состояния на благоустраиваемых территориях общего пользования.

**6.Мероприятия по основным направлениям Программы, объемы и источники их финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименования мероприятия | Общий объем финансирования программы | Объем субсидий краевого бюджета на финансирование программы  | Местный бюджет |
| Всего | в том числе |  |
| краевой бюджет за счет средств, источником финансового обеспечения являются средства федерального бюджета | краевой бюджет ( без учета средств, поступивших из федерального бюджета) |  |
|  | Всего | 10 582,3 | 9620,3 | 5868,4 | 3751,9 | 962,0 |
|  |  в том числе |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем средств, направляемых на общественные территории (ул. Красная | 3527,4 | 3206,7 | 1956,1 | 1250,6 | 320,7 |
| 2 | Объем средств, направляемых на дворовые территории в т.ч. 1.с.Успенское ул. К-Маркса № 272.с. Успенское ул. Ленина № 943.с.Успенское ул.Ленина № 964.с. Успенское ул. Пионерская 21а5.с. Успенское ул. Пионерская 256.с. Успенское ул. Чечелева 847.с. Успенское ул. Чечелева 868.с. Успенское ул. Украинская 149.с. Успенское ул. Украинская 1610с. Успенское ул. Украинская 1811.с. Успенское ул. Украинская 2412.с. Успенское ул. Украинская 26 | 7054,9 | 6413,6 | 3912,3 | 2501,3 | 641,3 |

Придомовые и общественные территории, вошедшие в перечень по благоустройству в 2017году.

 1. Одна общественная территория по. ул. Красной с. Успенское

 2. Семь придомовых территорий многоквартирных домов включающих 12 домов

Показатели ( индикаторы) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ПП | Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение показателей 2017года |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 7 ( 12 домов) |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 |
| 3. | Площадь благоустроенных придомовых территорий | м2 | 5088.6 |
| 4. | Площадь благоустроенной общественной территорий ул. Красная с.Успенское | м2 | 954 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Оценка социально- экономической эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации программы и использования на нее средств обеспечиваются за счет прозрачности использования выделенных бюджетных средств. Последовательная реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение уровня эстетической и доступной городской среды;

-улучшение экологических условий в населенном пункте и совершенствование эстетического облика застройки.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017год Успенского сельского поселения.

Достижение целевых индикаторов (К1) и показателей эффективности программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Наименованиепоказателей | Ед.изм.. | Плановое значение | Фак.значение | Отклонение | Значение целевогоИндикатора% (К1) |
| -/+ | % |
| 1 | Благоустройство дворовой территории ул. Красная с. Успенское | тыс руб. | 3527.4 |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство придомовых территорий | тыс руб. | 7054.9 |  |  |  |  |
|  | итого | тыс руб. | 10582.3 |  |  |  |  |

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий

Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий , включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды Успенского сельского поселения.

Разработка дизайн – проектов включает следующие этапы;

1. осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах
2. разработка дизайн – проектов отделом архитектуры и градостроительства МО Успенский район
3. направление дизайн – проектов для обсуждения с заинтересованными лицами
4. согласование дизайн – проектов с заинтересованными лицами
5. утверждение дизайн – проектов общественной комиссией
6. решение об утверждении оформить в виде протокола заседания комиссии.

Инженер строитель

администрации Успенского

сельского поселения Г.А. Ладоша